| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.4.15 - 2026.4.21 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 已基本完成“文献管理”和“笔记编辑”两个核心模块的详细设计，包括类图、关键算法流程图、核心接口定义及数据结构设计。 未完成的内容： SDD的最终整合、评审与定稿工作尚未全部完成。部分模块（如“数据同步”模块）的详细设计仍需补充。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 跨模块的接口定义在细节上存在少量不一致，需要在最终整合时统一。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 对于待定的技术方案，应由技术负责人根据“实现复杂度”和“未来扩展性”原则尽快决策，并记录在案。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 完成并评审通过最终的《软件设计说明书》，并正式启动核心模块的编码工作。 |  |  |  |  |