| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张景轩 | 时间 | 2026.3.13 | 团队项目名称 | Agni-本地优先的中文知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容：  团队围绕多个备选方向进行了讨论与比较，最终确定项目主题为 Agni。  明确了项目的基本目标用户，主要面向有知识整理、论文阅读、文献管理和写作需求的中文学生与研究者。  初步讨论了项目的核心特色，包括本地优先、中文友好、知识网络化组织、文献与笔记联动等方向。  对项目整体可行性进行了初步判断，认为该项目兼具课程实践意义与后续延展价值。 未完成的内容：  尚未形成系统化的书面项目计划文档。  项目的功能边界和阶段目标还不够明确。  团队成员的具体分工尚未完全落实。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  项目设想较多，前期容易出现功能范围过大的问题。  对核心功能与扩展功能的划分还不够清晰。  目前仍处于概念确定阶段，缺少正式文档支撑后续推进。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  下一阶段应尽快完成项目计划书，明确项目目标、开发范围和进度安排。  优先聚焦课程项目必须完成的核心功能，避免一开始追求过于庞杂的功能体系。  尽早落实成员分工，提高后续需求分析与文档撰写效率。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划完成项目计划书的编写，系统整理项目背景、目标、分工、进度安排、开发工具与风险分析等内容，为项目正式进入需求分析阶段做好准备。 |  |  |  |  |