| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.4.28 - 2026.5.5 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 本周开发工作全面展开，核心模块编码按计划推进，代码质量管控机制已初步建立并运行，团队协作效率有所提升。 主体功能（如文献的增删改查、分类、标签）已基本完成，代码完成度达到80%。核心的数据模型与本地持久化层已稳定运行。 未完成的内容： 笔记编辑模块的高级功能（如Markdown与富文本双模式切换、复杂元素插入）尚未开始开发。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 在开发笔记编辑模块时，发现所选用的编辑器组件在处理大型文档时的性能有潜在瓶颈，需进一步测试和评估。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 针对编辑器性能问题，建议下周安排一次专项性能测试，并准备好备选方案。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 完成文献管理模块的全部开发并启动内部测试，同时深化笔记模块功能。明确文献管理模块的测试范围与验收标准；解决编辑器性能评估问题。 |  |  |  |  |