| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张景轩 | 时间 | 5.12 | 团队项目名称 | Agni——本地优先的中文知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 以项目经理身份继续推进代码实现工作，跟进各成员当前模块的开发进度 - 结合前期详细设计内容，对项目主框架、目录组织、模块边界和接口调用关系进行了进一步梳理和落实。 - 推进项目入口、基础环境配置、核心数据模型和基础上下文结构的实现与统一，使整体工程结构更适合后续并行开发。 - 对成员分工和代码块归属进行了持续检查，减少多人同时修改关键文件带来的冲突风险。 - 统一了部分命名方式、接口风格、代码组织方式以及异常处理与日志规范，提高了代码实现阶段的整体一致性。 未完成的内容： - 当前仍处于实现推进早期，虽然框架与组织工作已逐步落实，但完整功能闭环尚未全部形成。 - 各模块之间的真实联调和验收还需要随着实现进度继续展开。 - 一些详细设计中的内容尚处于接口或骨架阶段，仍需在后续开发中逐步补充为稳定实现。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 项目已进入多人并行编码阶段，接口理解偏差和实现节奏不一致的问题开始更加明显。 - 某些模块虽然职责已经划分清楚，但真正落到代码层面时仍需要更多协同沟通，避免边界模糊。 - 当前阶段项目经理除了推进自己负责的框架部分，还需要承担较多统筹、检查和补位任务，协调压力有所增加。 - 随着实现逐步深入，后续可能会暴露出设计与实现之间的小范围不一致，需要及时修正。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 后续应继续坚持“接口先统一、实现再展开”的推进方式，减少返工。 - 各成员在提交代码前应尽量先自查与既定目录结构、命名规范和模块边界是否一致。 - 项目经理需要继续强化阶段检查和代码 review，尽量在联调前发现问题。 - 对已经进入实现阶段的功能，应同步保留测试思路和验收记录，便于后续回归检查。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周将继续以项目经理身份推进代码实现，重点跟进各核心模块的开发进度，进一步完善项目骨架与接口衔接，推动笔记、工作区、主窗口及相关基础功能形成更稳定的可运行闭环，并为后续搜索、链接和文献功能的联调做好准备。 |  |  |  |  |