| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.5.27 - 2026.6.2 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 项目迎来关键里程碑，软件主体功能已全部开发完毕，核心业务流程已实现闭环。团队工作重心已从“功能开发”全面转向“系统测试与项目收尾”，确保交付质量。 未完成的内容： 针对超大文献库（10万+条）的极限压力测试尚未完成，系统响应速度的极限阈值待评估。 仍有少量边缘场景的UI显示Bug（如特定分辨率下的排版重叠）待最后微调。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 在跨设备同步大量笔记数据时，偶发出现因网络延迟导致的进度条卡顿现象，虽不影响数据完整性，但体验有待打磨。 - 软件打包体积较大，首次安装包下载耗时较长，需考虑后续的分包加载或增量更新方案。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 建议持续进行一周的“灰度试用”，邀请部分真实用户在实际环境中使用，收集反馈以修复最后的体验问题。 优化前端资源加载策略，引入按需加载（Lazy Load）机制，减少首屏加载时间。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 打磨细节 |  |  |  |  |