| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓瑞 | 时间 | 2026.4.1 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 迭代V1.0版本功能需求、接口需求、性能需求。 - 协助完成需求规格说明书（SRS）撰写。 - 完成需求规格评审，收集数条评审意见：需求模糊、优先级争议及格式问题等。 未完成的内容： 1、还未输出完整原型设计方案。 2、功能详细需求及交互细节还未设计完整。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 需求文档中需求描述笼统，不够清晰。 - 前后端接口未形成统一文档。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 重新梳理需求，形成条例清晰的需求描述，配合交互设计，完成MVP版本需求文档。 - 输出接口文档：定义Python端暴露给QML的所有方法、信号、属性，包含参数类型和返回值示例。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 完成具体原型及交互设计方案。 - 输出前后端统一的接口文档。 - 搭建项目开发环境及前后端开发框架。 |  |  |  |  |