| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王琎 | 时间 | 2026.4.8 | 团队项目名称 | Agni |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 语音服务与AI Agent集成联调：完成Azure Speech + LangChain的本地调用链路验证，实现“语音→文本→AI响应→语音”闭环。 - 前后端接口联调：协助完成第一轮前后端联调，统一用户登录、语音输入、AI回复等核心接口的字段定义与数据格式。 - MVP核心功能验证：配合小组完成MVP版本的测试用例执行，验证了用户从登录到AI对话的完整流程，无阻塞性错误。 4. 代码分支管理规范落地：协助制定了feature分支 + 定期合并策略，小组已完成第一轮代码合并，无冲突遗留。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. AI Agent在长对话场景下的上下文管理存在token超限风险，需设计会话截断或摘要策略。 2. 语音合成响应速度受网络影响，部分地区用户可能体验下降，需考虑缓存或降级方案。 3. 小组并行开发后，测试环境与生产环境配置尚未统一，部署流程仍依赖手动操作。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - AI Agent在长对话场景下的上下文管理存在token超限风险，需设计会话截断或摘要策略。 2. 语音合成响应速度受网络影响，部分地区用户可能体验下降，需考虑缓存或降级方案。 3. 小组并行开发后，测试环境与生产环境配置尚未统一，部署流程仍依赖手动操作。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 优化AI Agent的上下文管理机制，实现会话窗口截断或摘要功能。 2. 协助完善语音服务的异常处理与用户提示，提升系统鲁棒性。 3. 参与CI/CD流水线设计，编写自动化测试脚本，实现一键部署至测试环境。 4. 配合小组成MVP版本的用户体验测试，收集反馈并整理下一轮迭代需求。 |  |  |  |  |