| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王琎 | 时间 | 2023.3.25 | 团队项目名称 | Agni |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1. 技术选型落地：参与小组技术选型会议，共同确定了 AI Agent 框架（LangChain）、后端（FastAPI）及语音服务（Azure 2.任务分工明确：配合小组完成细化的任务分工，形成前端、后端、AI 模块并行开发的模式 3. 接口设计初稿：协助完成前后端核心接口文档（API 定义），覆盖用户登录、语音输入、AI 对话响应等关键流程。 4. 本地环境搭建：完成个人开发环境配置，验证 FastAPI + LangChain 基础运行链路。 ¦ |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 语音服务返回的文本格式与 AI Agent 的输入格式存在对齐问题，需统一 schema。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 每周增加一次短时接口对齐会，锁定接口字段，前后端同步调整。 2. 建议下一周内完成语音服务 → AI Agent → 后端 的最小闭环联调，验证核心流程。 3. 制定代码分支管理规范，采用 feature 分支 + 定期合并方式，避免集中合入冲突。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 参与语音服务与 AI Agent 的集成联调，完成本地调用链路验证。 2. 协助前后端完成第一轮接口联调，确保用户登录 → 语音输入 → AI 回复 的基础流程跑通。 3. 配合小组完成 MVP 版本的测试用例梳理，参与功能验证与问题定位。 - 4. 跟进分工任务执行情况，每日同步进度，及时反馈技术卡点，保障并行开发效率。 |  |  |  |  |