| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓瑞 | 时间 | 2026.5.13 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 1. 完成的内容 · 继续推进项目 详细设计与编码阶段，重点围绕 Markdown 编辑器模块 开展实现与细化。 · 结合开发文档与 SDD，对任务进行了进一步拆解，明确了各阶段应完成的文件内容、功能边界与验收目标。 · 在前期设计基础上，继续完善 markdown_document.py： 明确并整理了文档会话对象的字段与方法 对字段、方法与系统文档之间的对应关系进行了分析 在“完整版”和“严格按文档收缩版”之间进行了取舍与调整 · 继续完善 note_editor_widget.py： 实现基础编辑器界面与会话状态同步 补充了阶段二所需的笔记新建、打开、重载、保存请求构造等能力 增强了与 markdown_document.py 的配套使用 · 编写了 可直接运行的 NoteEditorWidget 测试代码，用于在不依赖其他模块的情况下验证编辑器界面、输入、状态变化与模拟保存效果。 · 对当前编辑器模块的完成情况进行了总结，明确了以下完成度： 已完成：Markdown 编辑器基础逻辑、文本加载/编辑/保存状态同步 部分完成：标题提取与大纲、[[双向链接]] 解析入口、与 note_controller / note_service 对接接口 未完成：引用占位 token 插入功能 2. 未完成的内容 · note_editor_widget.py 仍未与完整的 note_controller、note_service 做正式联调。 · 标题提取逻辑虽已具备，但大纲面板显示与跳转联动尚未完成。 · [[双向链接]] 的正式解析、候选补全和保存后建链尚未完成。 · 引用占位 token 插入功能仍未实现。 · 编辑器模块的正式自动化测试和系统级联调测试尚未开展。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题 · 当前编辑器模块已能独立运行，但与项目其余模块之间仍存在接口未打通的问题。 · 部分字段和方法是基于工程实现需要补充的，仍需与系统设计文档持续对照，避免偏离。 · 不同开发阶段中“先做最小可运行版本”与“严格按文档约束实现”之间需要不断平衡。 · Python 3.11 环境下的类型标注和代码风格仍需在团队内部进一步统一。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议 · 后续应尽快将编辑器模块与 note_controller / note_service 打通，形成真正的笔记编辑闭环。 · 建议继续维护 “文档设计—代码实现” 映射关系，保证后续开发、联调和验收更清晰。 · 对于 [[双向链接]]、引用 token、大纲联动等功能，建议按“先入口、再解析、再联调”的顺序逐步推进，避免一次性实现过重。 · 在模块尚未全部完成前，继续采用独立测试脚本验证单模块功能，降低联调阶段排错成本。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 下周工作计划 - · 继续完善 Markdown 编辑器模块，与 note_controller、note_service 开展正式联调。 - · 开始补充 [[双向链接]] 解析相关功能，推进 wikilink_parser.py 的实现。 - · 逐步实现标题提取后的大纲联动能力。 - · 继续扩展编辑器保存、重载和状态恢复逻辑，提升阶段二闭环稳定性。 - · 对已完成的编辑器模块代码进行整理和复核，确保与开发文档、SDD 保持一致。 |  |  |  |  |