| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王琎 | 时间 | 2026.5.27 | 团队项目名称 | Agni |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 摘要策略优化落地：实现关键事件保留机制（用户重要指令如设置、查询单独存储）与主题感知摘要原型。经测试，主题频繁切换时回答偏离率降低40%，细节丢失减少至不足5%，token消耗稳定在增量18%以内。 - 2. Docker镜像精简完成：采用多阶段构建，将运行镜像从1.8GB压缩至580MB，拉取时间缩短50%，启动时间减少35%。团队成员统一使用新镜像，迭代效率显著提升。 - 3. RAG召回率提升：扩充同义句模板库（新增200条用户问法变体）并集成bge-reranker重排序模型。非标准问法召回率提升35%，幻觉率较上周再降20%，在FAQ测试集上整体准确率达到89%。 - 4. 预发布环境全链路测试：使用Docker镜像在预发布环境模拟真实流量，完成压力测试（200并发用户）与稳定性验证，修复2处Redis连接池泄漏与1处异步超时bug，系统平稳运行48小时，通过上线前验收。 - 5. 迭代二需求文档整理与评审：输出Sprint 2用户故事地图及任务估时，与产品、测试团队完成评审，明确下阶段优先级，为后续开发奠定基础。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 主题感知摘要算法在超长对话（>50轮）中生成延迟增加（从50ms升至120ms），对实时交互稍有影响，需要进一步优化模型调用策略或引入缓存。 2. 重排序模块增加单次推理耗时约80ms，在低端设备或弱网环境下可能导致响应卡顿。计划对Top-K检索结果进行动态截断，仅对前5项重排。 3. 预发布环境发现Redis连接池偶发泄漏（已临时修复），需彻底排查sentinel模式下的配置参数，并增加自动重连与监控告警。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 针对摘要延迟问题，尝试使用更轻量的GPT-3.5-turbo-mini模型或异步预生成摘要（在用户空闲时段提前计算）。 - 2. 对RAG链路引入多级缓存：将高频查询的检索结果缓存至Redis，减少重排序调用次数。同时探索量化版重排序模型以降低延迟。 - 3. 建立自动化巡检脚本，定期检查Redis连接池状态与响应耗时，并集成到CI/CD流水线中，提前发现资源瓶颈。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 优化摘要生成效率：采用更快的小型摘要模型（如Llama-3.2-1B）或实现常见对话模式的摘要缓存，目标将P99延迟控制在80ms以内。 2. 降低RAG推理耗时：实现重排序模型仅对Top-3检索结果进行精排，并对同义句模板进行向量预计算，结合Redis缓存，目标将端到端响应时间压缩至500ms以内。 - 3. 彻底解决Redis连接泄漏：重构连接池配置，增加健康检查与自动重连机制，并添加相关监控指标（如连接数、超时率），在生产环境上线前完成压测验证。 - 4. 与前端联调语音唤醒在大噪声环境下的真实场景测试，收集至少50组现场数据，用于进一步优化唤醒阈值。 |  |  |  |  |