| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张景轩 | 时间 | 2026.4.10 | 团队项目名称 | Agni——本地优先的中文知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容：  完成 SDD 总目录设计，初步确定整篇设计文档的整体结构。  完成章节编号和统一格式规范，为后续多人协作编写提供统一标准。  完成第1、2、3章的初稿框架搭建，明确这些章节应包含的主要内容。  明确各成员负责的章节内容与交付要求，进一步落实分工。  给出全文术语统一表，对关键概念、模块名称和常用表述进行了规范。  为后续系统结构设计、模块设计和详细设计部分的展开打下基础。 未完成的内容：  SDD 各章节的详细正文内容尚未全部完成。  当前完成的第1、2、3章仍主要是框架层面，后续还需要补充完整内容。  各成员负责章节尚处于准备和起草阶段，整体文档尚未整合成完整版本。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  虽然已经建立了统一格式和术语规范，但后续多人协作时仍可能出现风格不一致的问题。  部分章节之间的衔接方式和内容边界还需在编写过程中继续调整。  当前文档更多是框架搭建，真正的系统设计细节仍需逐步充实。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  后续应严格按照既定目录、编号和术语表进行撰写，减少整合时的重复修改工作。  项目经理应持续检查各成员文档进度和规范执行情况，确保整体风格统一。  在后续章节编写时要注意与 SRS 保持一致，避免出现设计内容与需求描述脱节的情况。  对于系统核心模块，应尽早明确模块边界、接口关系和数据流转逻辑，提升后续设计质量。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周计划在现有 SDD 框架基础上，继续推进各章节正文撰写，重点完善系统总体设计、模块划分、接口设计及数据结构等内容，并逐步形成可整合的设计文档初稿。 |  |  |  |  |