| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张景轩 | 时间 | 5.26 | 团队项目名称 | Agni——本地优先的中文知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 数据库外各模块在本周仍按既定计划正常推进，团队整体开发节奏基本保持稳定。 前端、编辑器、业务逻辑等部分继续开展实现与协作，成员之间的对接总体顺利。 已有模块之间的协作关系进一步得到验证，说明当前分工和组织方式具有一定可行性。 项目经理继续承担统筹推进、进度跟踪、问题协调和阶段性检查工作 未完成的内容： 数据库相关工作由于负责同学电脑损坏，未能按原计划顺利推进。 与数据库部分强相关的部分联调和集成工作因此受到影响。 一些依赖底层数据支撑的功能暂时无法全面验证，后续仍需继续补齐。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 团队当前在线上同步和版本托管方面仍不够完善，关键代码未能做到足够及时和稳定的集中备份。 关键模块一旦集中在单一成员本地设备上，遇到设备故障就容易直接影响整体进度。 当前项目虽然已有明确分工，但在抗风险能力方面还不够强，对突发情况的预案不足。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 后续应尽快加强线上同步和版本管理，保证各成员代码能够及时上传并集中管理。 对关键模块应建立更明确的备份机制和阶段性提交要求，避免代码长期只保存在个人设备中。 项目经理需要进一步强化对关键路径模块的进度检查，不仅检查“做了没有”，也要检查“是否已同步、是否可接手”。 团队后续应逐步形成更规范的协作开发习惯，把代码托管、阶段提交和风险预防作为常规流程，而不是事后补救。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周将继续推进其余模块实现，并尽快协助恢复和补上数据库相关部分的开发进度。同时，团队将更加重视代码线上同步和版本管理工作，争取在保证开发推进的同时，提高项目整体的稳定性、可接替性和抗风险能力。 |  |  |  |  |