| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.5.12 - 2026.5.19 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 完成了入口页面的展示，文献的增删改查（CRUD）等核心业务逻辑尚未打通。 未完成的内容： 前端页面布局尚未完全还原设计稿，部分组件的响应式适配（如移动端展示）有待完善。前端页面已能渲染静态数据，但尚未与后端真实数据库进行动态数据对接。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 在渲染大量文献列表时，页面加载速度较慢，存在明显的卡顿现象。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 建议后端先提供一份接口文档（Swagger/YApi），前端可先利用 Mock.js 模拟数据进行页面开发，并行推进。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 解决跨域问题，完成前后端接口的首次成功联调，实现数据的动态渲染。完成文献列表页和文献详情页的开发，实现基本的“查看文献”功能。 |  |  |  |  |