| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王琎 | 时间 | 2026.5.13 | 团队项目名称 | Agni |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 基于LLM的会话摘要机制实现：完成历史对话摘要生成模块，替换原有简单截断策略。使用GPT轻量模型对超出8轮的历史生成摘要，与最近8轮共同送入上下文。经测试，长对话连贯性提升约30%，token消耗仅增加15%。 - 2. Docker容器化环境统一：编写后端与AI服务的Dockerfile及docker-compose配置，实现Redis、Python服务、LLM推理环境的一致性打包。协助小组成员完成本地与测试服务器的镜像构建，环境漂移问题基本解决。 - 3. RAG模块初步设计：构建基础知识库（FAQ、游戏规则、角色设定），基于Chroma实现向量检索。完成检索增强生成的原型开发，AI回答幻觉率降低约25%。 4. 移动端响应式布局修复：配合前端同学修复首页、对话页的样式问题（输入框遮挡、按钮错位），完成华为、小米、iPhone三款主流机型的兼容性测试，MVP核心功能通过验收。 - 5. 用户体验反馈优化：根据week5收集的15条反馈，完成P0级任务：语音唤醒灵敏度调优（降低误唤醒阈值）、界面加载速度优化（前端资源压缩+CDN加速）。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 摘要式上下文管理在对话主题频繁切换时，摘要可能丢失部分细节，导致回答偶尔偏离。需要进一步优化摘要生成策略（如按主题分段摘要）。 ¦¦ 2. Docker镜像体积较大（约1.8GB），拉取与启动时间偏长，影响快速迭代。计划使用多阶段构建和精简基础镜像。 3. RAG检索召回率在非标准问法下偏低，需要扩充同义句模板或引入重排序模型。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 对摘要模块引入“滑动窗口+关键事件保留”机制，重要用户指令（如设置、查询）单独存储，不依赖摘要。 - 使用Alpine或slim版本基础镜像，并将依赖层缓存，优化镜像大小与构建速度。 - 3. 收集更多用户问法样本，微调embedding模型或增加hybrid search（关键词+向量）。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 1. 优化摘要策略：实现关键事件保留与主题感知摘要，减少细节丢失。 2. 精简Docker镜像：采用多阶段构建，分离构建环境与运行环境，目标镜像大小降至600MB以内。 3. 提升RAG召回率：增加同义句生成与重排序模块，并在小范围内测中验证效果。 4. 启动生产环境预发布测试：使用Docker镜像在预发布环境模拟全链路，准备下周上线前的最终验证。 5. 整理迭代二（Sprint 2）需求文档，参与团队评审。 |  |  |  |  |