| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓瑞 | 时间 | 2026.5.20 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 1. 完成的内容 · 继续推进 Markdown 编辑器模块 的详细设计与编码实现，重点围绕编辑器主界面交互体验进行优化。 · 在原有 markdown_document.py 和 note_editor_widget.py 基础上，继续完善编辑器功能，并与当前主界面接入方式进行联调分析。 · 明确了 NoteEditorWidget 在主界面中的接入方式，确认其已作为主窗口中央编辑区域接入，并完成了与笔记打开、保存、状态同步、大纲刷新等功能的基础联动。 · 对当前编辑器模块完成度进行了进一步梳理，明确了： 已完成：Markdown 编辑器基础逻辑、文本加载/编辑/保存状态同步 部分完成：标题提取与大纲、[[双向链接]] 解析入口、与 note_controller / note_service 的对接接口 未完成：引用占位 token 插入 · 围绕“更接近 Obsidian 原生体验”的目标，对编辑器预览交互方案进行了多轮讨论与调整： 评估了双栏实时预览方案 调整为单主界面、自动切换预览方案 最终进一步推进到 当前行局部编辑、其他区域保持 Markdown 渲染 的交互形式 · 在此基础上，完成了 note_editor_widget.py 的进一步样式优化： 统一编辑区与预览区的深色风格 去除当前编辑行不协调的边框效果 调整当前编辑行背景，使其与整体区域风格更一致 提升当前行文字显示清晰度 · 进一步补充了 Markdown 渲染细节问题的处理，定位并修正了如分隔线语法 --- / ___ 未渲染的原因，并明确了渲染函数中对相关语法规则的补充方向。 2. 未完成的内容 · · 当前编辑器虽已具备更接近 Obsidian 的局部编辑体验，但仍未完成完整的原生 Live Preview 效果。 · [[双向链接]] 的正式解析、候选补全和保存后建链逻辑尚未完成。 · 引用占位 token 插入功能仍未实现。 · 编辑器与 note_controller、note_service 的正式联调尚未完成。 · 当前行局部编辑模式下，对复杂多行 Markdown 结构的支持还不完善。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题 · 当前编辑器交互体验虽然已有明显优化，但与最终预期的 Obsidian 原生体验相比，仍存在差距。 · 当前行局部编辑模式在实现上复杂度较高，后续若继续扩展，可能会增加维护和联调成本。 · Markdown 渲染规则目前仍以手工补充为主，语法覆盖面不够完整。 · 编辑器样式、渲染逻辑与主界面整体交互之间还需要进一步磨合和统一。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议 · 后续优先保证编辑器当前版本的稳定性，再逐步增加更复杂的交互效果，避免一次性追求过高复杂度。 · 建议继续采用“先实现核心体验、再扩展细节语法”的策略，先把常用 Markdown 场景稳定跑通。 · 对于 [[双向链接]]、引用 token、预览交互等功能，可分层实现，减少单个模块的耦合度。 · 建议同步整理一份 编辑器交互行为说明，明确当前行编辑、预览渲染、切换逻辑和后续扩展边界，便于团队协作。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 下周工作计划 - · 继续完善 note_editor_widget.py，提升当前行局部编辑与其他区域渲染的稳定性。 - · 开始补充 [[双向链接]] 的解析与补全入口相关功能。 - · 继续完善 Markdown 渲染规则，补充常见语法支持。 - · 推进编辑器与 note_controller、note_service 的正式对接，逐步形成完整笔记闭环。 - · 对当前编辑器实现进行进一步测试与代码整理，保证其与项目开发文档和 SDD 保持一致。 |  |  |  |  |