| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张景轩 | 时间 | 5.19 | 团队项目名称 | Agni——本地优先的中文知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 继续以项目经理身份推进代码实现，跟进各成员模块开发情况，协调不同模块之间的衔接问题。 对已有项目框架进行了进一步完善，推动部分基础功能从骨架状态逐步过渡到可运行状态。 对部分关键实现环节进行了补位和调整，帮助项目整体实现节奏保持稳定。 继续推进基础功能闭环，包括主窗口、工作区、基础编辑与模块调用关系等内容的完善。 未完成的内容： 当前项目虽然实现工作持续推进，但多个核心功能仍在逐步完善中，尚未形成完整的大范围稳定联调。 部分模块仍以局部实现为主，与其他模块的接口联动还需要进一步验证。 后续仍需继续补充测试、修正细节问题，并逐步完成更完整的功能闭环。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 随着代码量增加，模块之间的衔接复杂度开始上升，联调压力逐渐增大。 一些前期设计中的抽象接口在实际实现时，需要进一步结合具体情况做细化调整。 当前阶段同时存在“继续开发新内容”和“修正已有实现问题”两类任务，容易造成精力分散。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 后续应继续以核心闭环为优先，先保证已有功能稳定，再逐步补充新内容。 各成员在实现过程中应更加重视接口对齐和联调准备，减少后期集中返工。 项目经理应继续保持对关键路径文件和核心模块的统一把控，确保整体结构不被局部实现打乱。 对已经基本完成的部分，应尽早加入测试和手工验收记录，提升后续回归效率。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 下周将继续推进核心模块实现与联调工作，重点完善已有基础功能的稳定性，推动编辑、工作区、搜索、链接等模块进一步形成可检查、可演示的功能闭环，同时继续做好代码检查、问题协调和整体进度控制工作 |  |  |  |  |