| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.5.12 - 2026.5.19 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 完成了前端与后端服务的首次全链路联调，实现了文献列表、文献详情页的数据动态加载与展示，废弃了原有的Mock静态数据。 未完成的内容： 网络中断重连、大数据量同步时的Loading状态及用户提示尚未完全覆盖。尚未进行完整的业务流程的端到端自动化测试。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 在高频数据同步操作时，偶发会出现由于WebSocket连接超时导致的同步失败，需要重试机制。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 建议后端增加接口调用的幂等性保护，防止网络抖动造成的重复数据提交。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 完善异常处理机制，完成核心业务流程闭环，并进行第一轮系统稳定性测试，完成所有核心业务接口（增删改查、同步）的异常场景覆盖。 |  |  |  |  |