| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 高莉英 | 时间 | 2026.4.15- 2026.4.22 | 团队项目名称 | Agni知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1.继续修改完善 Markdown 编辑器模块设计，补充模块功能划分与实现思路。 2.结合小组讨论结果，对本人负责的 SDD 章节内容进行了修改和细化。 3.与其他成员就模块之间的接口需求进行了初步对接，进一步明确了相关设计边界。 未完成的内容： 1.SDD 全文的统稿与整体完善工作尚未完成。 2.Markdown 编辑器模块的部分细节设计仍需结合整体架构进一步调整。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 各成员负责的模块设计已逐步展开，但模块之间的接口说明和衔接关系仍需进一步统一，部分设计内容还存在重复或边界不够清晰的问题。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 继续开展小组讨论，对各模块的功能边界、接口形式和数据流转方式进行统一说明，并结合整体设计框架对 SDD 内容进行集中整理和优化。 |  |  |  |  |
| 下一周工作计划 | 1.继续完善 Markdown 编辑器模块设计，补充模块内部结构与交互流程。 2.根据小组统稿要求，进一步修改并完善本人负责的 SDD 章节。 3.配合小组完成各模块接口关系梳理，推进软件设计文档整体整合。 |  |  |  |  |