| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 高莉英 | 时间 | 2026.5.6- 2026.5.13 | 团队项目名称 | Agni知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1.小组讨论后进一步统一了开发环境配置、设计工具使用规范和代码提交流程。 2.开始开展部分编码实现工作，完成了模块部分基础功能的初步搭建。 3.结合编码过程，对开发环境配置、设计工具使用方式和文档说明进行了进一步整理。 未完成的内容： 1.编码实现工作目前仅完成初步部分，核心功能仍需继续推进。 2.单元测试和相关说明文档尚未完成。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在编码过程中，部分设计内容与实际实现之间仍需要进一步调整和统一。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1.继续通过项目组会同步设计修改情况、编码进展及当前存在的问题。 2.在实现过程中及时回顾详细设计内容，保证设计方案与代码实现保持一致。 |  |  |  |  |
| 下一周工作计划 | 1.继续推进 Markdown 编辑器模块的编码实现工作，完善已有功能。 2.配合小组推进各模块详细设计内容的整合与统一。 |  |  |  |  |