| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 向侨 | 时间 | 2026/3/18 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 团队分工，了解并分析同类型软件，项目立项书 未完成的内容： 计划书部分细节待补充 具体开发方案尚未敲定 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 需求对齐 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 加强组内沟通，及时同步信息 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 完善项目计划书并提交 进行技术选型预研与确认 |  |  |  |  |