| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓瑞 | 时间 | 2026.3.18 | 团队项目名称 | Agni-本地优先的知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 项目正式立项与文档完善：完成《项目立项申请书》，明确项目目标、范围、技术栈、里程碑计划。 - 完成技术方案框架设计：包括整体架构设计、数据模型设计、核心流程设计。 - 识别风险并输出应对策略。 未完成的内容： - 需求规格说明书尚未定稿。 - 数据模型图未确定。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 团队成员Git协作冲突问题。 - 使用统一路径处理。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、重构项目文件结构，项目文档与技术文档分离。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 确定项目基础功能。 - 参与完成项目需求分析及需求规格说明书（SRS）编写。 - 输出项目低保真原型图。 |  |  |  |  |