| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 向侨 | 时间 | 2026/4/8 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： SDD设计分析以及分工 未完成的内容： SDD文档完善 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 实际需求和设计存在一定出入 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 组织内部评审，与产品对齐，及时同步信息 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 完成SDD文档的设计以及完善 |  |  |  |  |