Agni

软件项目计划书

—— 本地优先知识库与文献管理工作台 ——

Agni 面向学术研究与知识管理场景，目标不是简单复刻单一竞品，而是围绕“文献收集—阅读批注—笔记沉淀—知识连接—写作输出”这一完整链路，构建一个连续、低切换成本的一体化工作流。

项目类型：软件项目实践课程团队项目

项目定位：本地优先的知识库与文献管理工具

核心目标：整合 Obsidian、Notion、Zotero 分散的研究流程

技术路线：Python + PySide6 + Qt Quick/QML + SQLite

一、项目内容

Agni 是一款面向学术研究与长期知识积累场景的本地优先软件。项目的核心思路不是在单点功能上复制现有产品，而是围绕研究者最常见的真实工作流程，重新组织软件能力，使文献、笔记、关系网络与写作输出之间形成连续闭环。

现有工具虽然各有所长，但实际使用时往往需要多软件拼装：Obsidian 适合双向链接与本地笔记，Notion 适合结构化页面与项目管理，Zotero 适合题录、附件和引用格式管理；然而三者之间仍存在明显断裂，导致研究者需要在收集、阅读、整理、连接和写作过程中频繁切换软件环境。Agni 的任务就是将这些环节整合为统一工作台。

1.1 现有软件存在的问题

• Obsidian 的优势在于本地 Markdown、双向链接与图谱，但在题录管理、引用格式、文献元数据补全等方面需要额外插件与外部工具链，完整研究闭环不足。

• Notion 的优势在于数据库式组织与项目管理，但其本质仍偏云端优先，离线可靠性、本地数据主控权与长期保存能力不够强。

• Zotero 在文献管理方面非常成熟，但更偏向“题录—附件—引用”链路，对知识网络、长期笔记沉淀与动态组织方式支持有限。

• 研究者在真实使用中不得不在多个软件之间来回切换，造成重复整理、上下文割裂和认知负担增加。

1.2 Agni 的核心优势

• 以本地优先为基础，保证离线状态下仍可完成导入、阅读、笔记、检索和写作。

• 以工作流整合为中心，将文献收集、阅读批注、知识连接、引用插入和输出排版置于统一环境。

• 以“星系—行星—星球—卫星”多层知识模型替代平级组织方式，让知识体系、知识集群和具体条目之间关系更清晰。

• 以动态集群替代传统文件夹，使用户既可快速访问知识区域，又不限制跨集群访问、双向链接和全局搜索。

• 预留 AI 能力层，用成熟大模型 API 提供摘要、翻译、分类、关键词提取和写作辅助。

1.3 核心功能范围

| 模块 | 主要内容 | 预期作用 |
| --- | --- | --- |
| 文献导入与元数据 | 支持 PDF、RIS、BibTeX、NoteExpress 导出文件等格式导入；支持元数据校验与补全。 | 解决文献收集与入库问题 |
| PDF 阅读与批注 | 支持阅读、高亮、批注、书签，并将批注作为结构化对象存储。 | 解决阅读与摘记问题 |
| Markdown 笔记与引用 | 支持双向链接、反向链接、引用插入和参考文献自动生成。 | 解决笔记与写作衔接问题 |
| 知识集群与关系图谱 | 支持星系—行星—星球层级组织、图谱展示与跨集群访问。 | 解决知识组织与回溯问题 |
| 全文检索 | 支持文献元数据、笔记内容、批注与标签统一搜索。 | 解决快速定位问题 |
| AI 能力层 | 通过 API 接入成熟大模型，提供摘要、翻译、分类、关键词提取与写作辅助。 | 提升整理与写作效率 |

二、项目基础

本团队目前具备基础的软件开发能力，能够进行 Python 项目搭建、模块导入、多函数协作和基本逻辑处理，已完成 PyCharm 与 Anaconda 的环境配置。团队将以 AI 辅助编程为主要开发方式，通过合理拆分任务、控制技术栈复杂度和加强代码理解能力，完成课程项目所需的可用原型。

从角色分工看，团队已具备产品规划、前端界面实现、后端逻辑设计、AI API 接入、测试与文档整理等基本职责划分。虽然整体工程经验有限，但项目目标明确、产品需求较完整，并且核心技术路线相对统一，具备较好的落地条件。

具体分工如下：

1. 项目经理 & 产品设计（Zhang Jingxuan）主要职责：

需求分析：收集和整理项目需求，明确产品功能。

产品规划与设计：参与集群管理、图谱可视化、AI 功能等核心模块的规划设计。

UI/UX 设计：设计用户界面和交互逻辑，确保产品的可用性和易用性。

团队协调与进度管理：负责团队任务分配、进度跟踪和跨团队沟通。

2. 前端开发（Xiang Qiao）主要职责：

集群管理界面开发：实现集群的创建、编辑、删除功能，支持拖拽、标签化管理。

集群图谱与可视化：使用 D3.js 或 Cytoscape.js 实现集群之间关系的图谱展示。

Markdown 编辑器集成：实现支持双向链接和文献引用的 Markdown 编辑器。

UI/UX 实现：根据设计文档，实现直观、流畅的前端用户体验。

3. 后端开发（Xie Hanxi）主要职责：

数据库设计与实现：使用 SQLite 作为本地数据库，设计文献、笔记、集群等表结构，支持全文检索和高效查询。

文献管理与元数据提取：实现文献的导入、元数据解析、分类存储等功能。

集群数据与关系管理：实现集群与文献、笔记之间的关系管理。

AI 功能集成：集成文献整理、分类、梗概生成等 AI 功能，提供数据处理接口。

4. AI 功能与算法开发（Gao Liying）主要职责：

AI 文献整理与分类：使用 NLP 和机器学习模型（如 BERT、GPT）实现文献的自动分类、关键词提取、智能推荐等功能。

AI 文献梗概生成：集成 GPT 或 BART 生成文献摘要，并支持多语言生成。

AI 翻译功能：集成 Google Translate API 或 DeepL API 实现文献翻译，支持学术术语的专业翻译。

AI 引用管理与格式化：实现文献引用的智能推荐与格式化，支持多种引用格式。

5. 测试与文档（Wang Jin）主要职责：

质量保证：编写单元测试、集成测试，确保各个模块的稳定性与可靠性。

功能测试与性能优化：测试文献导入、集群管理、图谱可视化、AI 功能等模块的性能和稳定性。

用户文档与教程：编写用户手册、开发文档，提供清晰的使用指导和开发说明。

构建与发布：管理版本发布，确保产品能够顺利部署和发布到不同平台。

三、预算与成本投入

本项目为课堂项目，实际经费预算为 0 元，不额外采购服务器、商业软件或专用硬件设备。但从项目执行角度看，仍需投入若干隐性成本，主要体现在时间、人力、学习与接口资源等方面。

3.1 时间与人力成本

• 产品需求梳理、原型设计与计划书撰写所需时间；

• 前端界面、后端逻辑、数据库结构、图谱视图等模块的开发与联调时间；

• AI 辅助生成代码后的阅读、修改、验证与重构时间；

• 测试、文档整理、演示准备和答辩展示所需时间。

3.2 学习成本

• 团队需要补充 PySide6、Qt Quick/QML、SQLite FTS5、Git/GitHub 等技术的基本使用方法；

• 产品经理需要补充原型设计、需求拆解与 AI 提示词编写能力；

• 前后端成员需要掌握最低限度的代码理解能力，避免“只会调用 AI，不会判断结果”的风险。

3.3 外部接口与资源成本

• 若接入成熟大模型 API，可能产生少量文本摘要、翻译和分类调用成本；

• 若接入外部元数据服务或翻译服务，也需要考虑免费额度、访问限制与调用频率控制；

• 课程项目阶段将优先使用免费额度、低频调用和样本数据，尽量将实际支出控制在 0 成本状态。

四、管理开发平台、工具与技术路线

为了在课程项目周期内实现可落地、可演示、可维护的原型，项目采用统一且尽量收敛的技术栈，不追求多框架并行，而强调技术路线清晰、开发成本可控和后期维护可解释。

4.1 管理与协作平台

| 类别 | 平台/工具 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 版本管理 | Git + GitHub | 代码托管、分支协作、Issue 管理与版本记录 |
| 开发环境 | PyCharm + Anaconda | Python 项目开发与环境管理 |
| 原型设计 | Figma / 墨刀 | 页面原型、交互说明与界面评审 |
| 图表文档 | draw.io / ProcessOn / Markdown | 流程图、架构图、ER 图和项目文档编写 |
| 接口调试 | Apifox / Postman | API 请求测试与返回结果验证 |

4.2 核心开发技术栈

• Python 3：作为主要业务逻辑语言，负责文献导入、元数据处理、数据库操作、AI API 调用和服务模块组织；

• PySide6：作为 Qt for Python 官方绑定，用于桌面端应用开发；

• Qt Quick / QML：用于实现现代化界面、流畅动画、页面切换和多层知识视图；

• SQLite + FTS5：用于本地数据存储、关系索引与全文检索；

• 成熟大模型 API：用于摘要、翻译、自动分类、关键词提取与写作辅助。

该技术路线的优点在于与团队已有 Python 基础匹配度较高，又能够通过 Qt Quick/QML 实现较现代的桌面界面效果，避免简单使用传统控件导致视觉表现落后。

五、风险分析与应对措施

Agni 的目标覆盖文献管理、知识组织、关系图谱、全文检索、引用生成和 AI 能力层，天然具有较高复杂度。为了避免课堂项目中常见的“范围失控”问题，需要在立项阶段就提前识别主要风险，并设计对应方案。

| 预计困难 | 解决思路 |
| --- | --- |
| 项目范围过大，周期内难以全部完成 | 优先保证 MVP 主闭环：本地库、文献导入、PDF 批注、Markdown 引用写作、全文检索与基础集群视图；其余功能分层后置。 |
| 同步与冲突处理复杂度高 | 课程项目阶段不追求复杂实时协作，先以本地库 + 备份思路为主，同步功能仅做接口预留或演示级设计。 |
| 全文检索效果不理想 | 首版先保证“能搜到”，后续再提升检索精度与分词策略；避免首版追求过度复杂的搜索优化。 |
| AI 输出结果不稳定或不可验证 | AI 只作为建议层，不直接覆盖正式数据；引用与参考文献相关内容必须经过人工核查。 |
| 团队成员基础有限，过度依赖 AI 编码 | 控制技术栈数量，要求每位成员具备最小必要理解能力；代码以可解释、可修改、可验收为标准。 |
| 现代动画效果与性能之间难平衡 | 采用 Qt Quick/QML 实现局部高价值动画，避免首版引入过重图谱渲染与复杂全局动效。 |
| 多模块联调困难 | 明确产品、前端、后端、AI、测试的责任边界，先接口约定，再分模块开发，最后统一联调。 |

六、预期成果

本项目最终预期形成一套可演示的桌面端软件原型，能够体现 Agni 相较于 Obsidian、Notion、Zotero 的差异化价值：不是在单项能力上竞争，而是在研究工作流层面进行重组。项目成果将重点展示以下几点：

• 文献导入、元数据管理与 PDF 阅读批注的基本闭环；

• 基于 Markdown 的笔记记录、引用插入与参考文献生成流程；

• 基于“星系—行星—星球”结构的知识集群管理与关系视图；

• 本地优先、统一环境、低切换成本的整体工作体验；

• 利用成熟大模型 API 提供可控、可验证的 AI 辅助能力。

七、结语

Agni 的创新点不在于简单追加某个流行功能，而在于回应当前研究工具链的真实痛点：文献管理、知识组织与写作输出分散在多个软件中，研究者被迫拼装工作流。Agni 通过本地优先的数据架构、动态集群与多层知识模型，以及文献—笔记—写作一体化设计，尝试把分散动作重新组织成连续流程。对于课堂项目而言，这一方向既具备明确的问题意识，也具备较强的可展示性与延展潜力。