| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 高莉英 | 时间 | 2026.5.13- 2026.5.20 | 团队项目名称 | Agni知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1.依据小组讨论结果，初步完成GUI编码工作。 2.对已完成的功能进行了初步调试与检查，发现并修正了一些实现中的细节问题。 未完成的内容： 1.单元测试工作尚未系统展开，测试用例和测试记录仍需补充。 2.各模块设计内容与实现进展的整体统稿工作仍未完成。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 个别设计内容在实际实现过程中仍需根据开发情况进行调整。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1.在推进实现的同时，持续回顾并修正详细设计内容，保证设计与代码保持一致。 2.对已完成的阶段性功能及时进行检查和整理，减少后续集中修改的压力。 |  |  |  |  |
| 下一周工作计划 | 1.继续推进前端UI核心功能的编码实现与功能完善。 2.对已完成部分开展进一步调试和初步测试，检查功能正确性。 3.配合小组继续推进各模块详细设计与实现内容的整合和统一。 |  |  |  |  |