| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王琎 | 时间 | 2023.3.11 | 团队项目名称 | Agni |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 项目背景调研：了解 AI 智能体与语音交互相关技术，收集竞品信息，明确 Agni 项目的目标定位。 2. 初步技术预研：调研常用 AI Agent 框架（LangChain、AutoGen）、语音识别/合成方案（Azure、Whisper、Web Speech API）。 3. 团队组建与启动会：参与第一次小组会议，确定协作工具（Git、Trello、飞书），初步沟通项目愿景。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 团队成员对 AI Agent 的了解程度不一，技术术语和实现路径存在理解差异。 2. 项目核心功能（联机对战 + AI 辅助）的可行性需进一步验证，缺乏原型验证。 3. 团队分工未明确，暂无明确的里程碑规划。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 下周组织技术选型会议，聚焦 AI 框架、后端语言、语音服务，快速敲定技术栈。 2. 共同梳理用户故事，绘制简单的功能模块图，形成需求初稿。 3. 搭建 Git 仓库，建立基本的分支管理规范，尽早开始代码开发。 ¦ |  |  |  |  |
| 工作计划 | 1. 参与技术选型会议，协助完成 AI 框架与语音服务的技术对比。 2. 协助输出项目需求初稿，明确核心功能模块划分。 3. 配合建立 Git 仓库，完成本地开发环境的基础配置。 4. 参与团队分工讨论，明确个人在下一阶段的开发任务。 ¦ |  |  |  |  |