| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.5.5 - 2026.5.12 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： 本周开发重心从前期的“模块并行开发”转向了“模块串联与逻辑贯通”。重点推进了核心业务逻辑的编码实现，并启动了初步的系统集成工作，旨在打通各个独立模块间的协作链路。 未完成的内容： 涉及多模块深度交互的复杂业务场景尚未完全跑通，网络波动或数据冲突时的降级策略和业务补偿逻辑仍需完善。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 在进行系统集成时，发现部分模块间的接口字段定义存在细微偏差（如日期格式、状态码定义），导致联调效率降低。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 制定并推广统一的接口契约规范（如OpenAPI标准），在代码编写前先行对齐接口，减少联调时的摩擦。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 跑通“文献导入 -> 检索 -> 阅读 -> 批注”的完整业务闭环。前后端团队紧密配合，集中火力解决遗留的接口联调问题；测试人员介入，开始执行功能验收用例。 |  |  |  |  |