| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王琎 | 时间 | 2026.4.15 | 团队项目名称 | Agni |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - AI Agent上下文管理优化：实现会话窗口截断策略（保留最近8轮对话），使用Redis存储会话状态，成功控制token消耗。 2. 语音服务异常处理完善：增加网络超时重试、识别失败友好提示、本地缓存常用短语，显著提升用户体验。 3. CI/CD流水线搭建：基于GitHub Actions完成自动化测试与部署脚本，实现main分支推送后自动部署至测试服务器。 4. MVP版本用户体验测试：组织小组内部测试，收集反馈15条，整理出下一轮迭代需求清单 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 会话窗口截断策略可能导致早期关键信息丢失，影响长对话中的上下文连贯性。 2. 测试环境与生产环境依赖配置存在差异（如Redis版本、Python包版本），存在部署风险。 3. 部分用户体验反馈显示，AI响应内容偶尔出现幻觉，需要增加提示词工程优化。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 尝试摘要式上下文管理（使用LLM对历史对话生成摘要）替代简单截断，平衡token与信息完整性。 2. 建立生产环境预发布流程，使用Docker统一环境，避免环境漂移。 3. 针对AI幻觉问题，增加检索增强生成（RAG）机制，约束回答范围。 4. 下周完成移动端布局修复，确保MVP核心功能在主流手机型号上可用。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 实现基于LLM的会话摘要机制，替代简单截断策略，提升长对话连贯性。 2. 协助小组使用Docker容器化后端与AI服务，统一测试与生产环境配置。 3. 参与RAG模块设计，构建基础知识库（FAQ、游戏规则等），约束AI回答范围，降低幻觉。 4. 配合前端同学完成移动端响应式布局修复，并执行多机型兼容性测试。 5. 根据用户体验反馈清单，完成P0级优化任务（如语音唤醒灵敏度、界面加载速度）。 |  |  |  |  |