| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓瑞 | 时间 | 2026.5.8 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 1. 完成的内容 继续推进项目 详细设计与编码阶段，围绕 Markdown 编辑器模块开展实现工作。 结合现有 SRS、SDD 文档，对成员 Den 阶段一任务 进行了细化分析，明确了 markdown_document.py 与 note_editor_widget.py 的职责边界、完成步骤和阶段目标。 完成了 markdown_document.py 的代码设计与调整： 先给出完整版实现思路，用于支撑编辑器会话状态管理； 后续根据系统文档进一步收缩，整理出更贴合现有文档约束的最小版设计； 明确了字段、方法与系统设计文档之间的对应关系。 完成了与 markdown_document.py 配套的 note_editor_widget.py 设计，用于实现可输入的 Markdown 编辑器空壳。 明确了在没有其他模块完成的情况下，如何单独对 note_editor_widget.py 进行最小化测试，包括独立运行、信号观察和保存请求模拟。 补充了 主窗口最小接入示例，用于验证中央编辑器加载、输入、状态变化和模拟保存流程。 2. 未完成的内容 note_editor_widget.py 还未与完整的 main_window、note_controller、note_service 做正式联调。 编辑器模块当前仍以基础空壳和会话状态管理为主，尚未实现预览、补全、标题提取、大纲联动等后续功能。 相关测试目前以最小运行验证为主，尚未形成完整自动化测试用例。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题 在文档设计向代码实现转换过程中，部分字段和方法存在“文档要求”与“工程实现需要”之间的取舍问题，需要持续统一。 当前编辑器模块虽然可独立测试，但与系统其余模块的接口尚未完全打通。 项目使用 Python 3.11 后，部分代码写法和类型标注风格需要继续统一，避免团队成员实现不一致。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议 后续编码时应继续以 SDD 文档 为基准，优先保证字段、方法、接口命名和职责划分一致。 建议对编辑器模块建立一份 “文档字段/方法—代码实现映射表”，方便后续联调和检查。 在模块尚未全部完成前，继续采用最小化独立测试方式，先保证单模块可运行，再逐步并入主系统。 对 Python 3.11 的代码规范进行统一，减少因语法风格不同造成的协作问题。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 下周工作计划 - 继续完善 Markdown 编辑器模块，实现其与主窗口、控制器和服务层的正式对接。 - 开始补充编辑器模块的保存流程联调，验证 markdown_document.py 与 note_service 的配合方式。 - 根据阶段任务逐步扩展编辑器能力，如标题提取、补全入口和状态同步。 - 补充 note_editor_widget.py 与 markdown_document.py 的基本测试代码，提升模块稳定性。 - 持续检查代码实现与 SRS、SDD 文档的一致性，保证设计与实现同步推进。 |  |  |  |  |