| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓瑞 | 时间 | 2026.4.29 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 1. 完成的内容 项目进入 详细设计与编码阶段，在前期 SRS、SDD 文档基础上，开始将设计内容向具体实现过渡。 对前期完成的 SDD 第6章《后端业务逻辑模块设计》 和 第9章《模块接口设计》 进行了进一步检查与修正，为编码提供依据。 明确了后端采用 Python 开发，统一了核心对象、字段、方法、接口的命名规范，为后续代码实现做好准备。 结合详细设计内容，对核心业务流程进行了进一步梳理，包括： 新建笔记流程 导入文献流程 创建链接流程 插入引用流程 搜索跳转流程 根据设计文档中的对象、接口和流程，开始进入后端模块的编码准备工作，逐步建立业务层实现思路。 继续整理文档内容，使设计文档能够更好支撑后续实际开发。 2. 未完成的内容 详细设计虽然已展开，但部分模块仍停留在设计到代码的过渡阶段，尚未全部完成实现。 核心业务流程与接口尚未全部映射到具体代码模块中。 数据库设计及与业务层的完整联调工作尚未完成。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题 从文档设计过渡到实际编码时，部分接口和对象定义还需要进一步细化。 当前各模块之间的调用关系虽然在设计文档中已明确，但在实际实现中仍需进一步验证合理性。 业务流程图、接口设计与代码结构之间尚未完全建立一一对应关系。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议 在编码阶段继续以详细设计文档为主线，边实现边校正，保证设计与实现一致。 建议进一步补充 设计对象—接口—代码模块 的映射表，减少实现过程中的理解偏差。 对核心模块优先实现、优先测试，先打通主流程，再逐步补充扩展功能。 在编码过程中同步维护文档，避免后期文档与实现脱节。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 继续推进详细设计到代码实现的转换，完成核心后端模块的初步编码。 - 逐步实现并验证文献、笔记、链接、引用等核心业务功能。 - 开始补充数据库设计及数据持久化实现内容。 - 对已完成模块进行初步测试，检查接口定义与业务流程是否匹配。 - 持续完善设计文档，使其与编码进展保持一致。 |  |  |  |  |