Agni 软件开发
阶段性任务推进文档

代码编写阶段 · 无固定日期版 · 任务包与验收框架

适用对象：Zhang 及 Agni 项目开发组
文档用途：任务布置、进度检查、代码评审、阶段验收

说明：本版本不设置具体日期节点，而是按功能闭环推进。每个阶段必须交付可运行代码、自动测试、手工 smoke 文档和可演示场景，达到完成标准后再进入下一阶段。

# 一、文档定位与总体推进原则

本文档用于指导 Agni 项目进入代码编写阶段后的任务布置、进度检查和阶段验收。相较于固定日期计划，本版本采用“任务包 + 交付物 + 完成标准”的推进方式，更适合项目经理根据实际开发进度动态调整。

总体开发顺序：工程骨架 → 可启动工作台 → 笔记闭环 → 搜索与双向链接 → 文献与 PDF → 批注、摘录与引用 → 测试收口与交付。

架构原则：Agni 采用 UI → Controllers → Services → Storage / Repositories → Workspace Files / SQLite 的分层路线。每个成员应在自己的代码边界内开发，跨模块调用优先使用 DTO 或 Command 对象。

# 二、成员职责总表

| 成员 | 角色定位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 项目经理 / 架构与集成负责人 | 项目骨架、DTO、启动链、规范文档、进度检查、代码评审、联调兜底。 |
| Den | Markdown 编辑器负责人 | 编辑器基础逻辑、文本加载与修改状态、标题提取、WikiLink 入口、引用占位插入。 |
| Xie | 业务逻辑与系统集成负责人 | Controller 与 Service 编排，负责 UI 到业务层的中介、异常处理和后期联调。 |
| Gao | 前端界面与工作台负责人 | 主窗口、左中右三栏、菜单栏、工具栏、面板、弹窗与交互细节。 |
| Xiang | 数据存储与搜索负责人 | SQLite、migration、Repository、Markdown 文件落地、FTS5、反向链接与文献数据存储。 |
| Wang | 测试与机动编码 | 前期跟随 Xiang 做测试和样例数据；后期跟随 Gao 做简单 UI、回归测试和文档整理。 |

# 三、代码归属与协作边界

| 成员 | 主要代码归属 |
| --- | --- |
| Zhang | main.py、environment.yml、pyproject.toml、app/bootstrap/*、app/domain/*、docs/*、scripts/package_app.py |
| Den | app/editor/*、app/links/wikilink_parser.py、app/links/heading_anchor.py、app/ui/widgets/note_editor_widget.py、app/ui/widgets/markdown_preview_widget.py |
| Xie | app/controllers/*、app/services/*、app/references/*、app/pdf/selection_serializer.py |
| Gao | app/ui/main_window.py、app/ui/actions.py、app/ui/docks/*、app/ui/dialogs/*、app/ui/models/*、app/ui/widgets/* |
| Xiang | app/storage/*、app/search/*、app/links/backlink_resolver.py、app/utils/markdown_io.py、app/utils/fs.py |
| Wang | workspace_template/*、tests/*、tests/manual/*、scripts/smoke_gui.py、app/ui/widgets/status_bar_widget.py、app/ui/dialogs/settings_dialog.py |

# 四、阶段总览

| 阶段 | 目标 | 最终门槛 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 仓库清理与开发环境统一 | 所有成员使用同一仓库、同一 conda 环境、同一 main.py 入口开发。 |
| 阶段 1 | 工程骨架与启动闭环 | 项目可启动；工作区可自动补齐；主窗口可见；数据库初始化完成。 |
| 阶段 2 | 笔记创建、载入、保存闭环 | 新建、编辑、保存、重启恢复完整可用，笔记文件真实落盘。 |
| 阶段 3 | 搜索、WikiLink 与反向链接闭环 | FTS 搜索可用；WikiLink 可解析；反向链接不是假数据；V1 可演示。 |
| 阶段 4 | 文献记录、附件绑定与 PDF 打开 | 文献记录可持久化，PDF 可绑定、打开、分页或跳转。 |
| 阶段 5 | PDF 批注、摘录与引用闭环 | 从 PDF 阅读到摘录、批注、引用、笔记写作形成 V2 闭环。 |
| 阶段 6 | 测试收口、质量检查与交付 | 冻结版本，完成回归测试、演示脚本、示例工作区和交付文档。 |

# 五、阶段性任务与验收标准

## 阶段 0：仓库清理与开发环境统一

阶段目标：保证所有成员在同一仓库、同一环境、同一入口下开发，先消除冲突残留、缓存文件和本地 IDE 元数据干扰。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 清理 Git 状态；检查 .gitignore；排查冲突标记；确认 main 分支可拉取、提交、推送。 | git status 干净；无冲突标记；python main.py 可启动。 |
| 全体成员 | 拉取最新代码；使用统一 conda 环境；不在主工程外单独写 demo。 | 所有人能在本机启动项目。 |
| Wang | 记录环境配置步骤和常见问题；补充手工检查清单。 | 形成可复用的环境检查说明。 |

阶段检查：

git grep -n "<<<<<<<" / "=======" / ">>>>>>>" 无输出。

python main.py --workspace ./workspace_template 能打开窗口。

git status 中不出现 __pycache__、.pyc、无关 .idea 改动。

## 阶段 1：工程骨架与启动闭环

阶段目标：完成工程骨架、工作区模板、主窗口空壳和数据库初始化，使项目从统一入口启动后能看到主工作台。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 维护 main.py、environment.yml、pyproject.toml、app/bootstrap/*、app/domain/dto/*、docs/*；冻结基础 DTO 和启动链。 | 工作区自动补齐；AppContext 可用；README 和 DTO 契约文档完成。 |
| Den | 完成 app/editor/markdown_document.py 与 app/ui/widgets/note_editor_widget.py 的编辑器空壳。 | 中央编辑器能输入文字，并提供 set_markdown / get_markdown / is_modified 接口。 |
| Xie | 建立 app_controller、workspace_controller、workspace_service。 | 能从 AppContext 获得 WorkspaceDTO，启动流程可串联。 |
| Gao | 完成 main_window、actions、note/search/outline dock 空壳。 | 主窗口结构稳定，菜单栏、工具栏、左右面板可见。 |
| Xiang | 完成 database、pragmas、migrations、001_init.sql。 | .agni/agni.db 自动生成，WAL 与基础表初始化不报错。 |
| Wang | 维护 workspace_template、bootstrap 集成测试和手工 smoke 文档。 | pytest tests/integration/test_workspace_bootstrap.py -q 通过。 |

阶段检查：

python main.py --workspace ./workspace_template 可启动。

GUI 可见主窗口、菜单栏、工具栏、左侧笔记 dock、右侧搜索/大纲 dock、中央编辑器。

工作区目录缺失时可自动补齐，数据库文件存在。

没有任何成员绕开统一代码树写独立 demo。

## 阶段 2：笔记创建、载入、保存闭环

阶段目标：完成最小笔记闭环：新建笔记、编辑内容、保存、关闭程序、重新打开后内容仍然存在。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 冻结 NoteDTO、SaveNoteCommand、NoteListItemDTO，并检查跨层调用是否按 DTO 传递。 | 笔记接口契约稳定，文档同步更新。 |
| Den | 实现编辑器加载文本、获取文本、修改状态、基础高亮和标题提取。 | 编辑器可稳定装载和返回 Markdown 内容。 |
| Xie | 实现 note_service 与 note_controller：新建、读取、保存、删除笔记。 | service 闭环可用，UI 可调用业务流程。 |
| Gao | 实现新建笔记弹窗、笔记列表模型、笔记列表 dock。 | 左侧列表显示真实笔记，点击可加载到编辑器。 |
| Xiang | 实现 note_repository、markdown_io、fs 安全写入。 | Markdown 文件真实落盘，metadata 可持久化。 |
| Wang | 编写 note_repository 单测、笔记保存集成测试、手工 smoke。 | 覆盖新建、保存、重启恢复。 |

阶段检查：

点击新建笔记能创建 .md 文件。

保存后文件真实落在 workspace/notes/。

关闭程序再打开，同一笔记内容不丢失。

切换笔记不丢内容，对应测试通过。

## 阶段 3：搜索、WikiLink 与反向链接闭环

阶段目标：完成本地知识库 V1 核心能力：全文检索、WikiLink、反向链接。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 冻结 SearchQueryDTO、SearchHitDTO、LinkTargetDTO、BacklinkDTO，并维护 data_model 文档。 | 搜索和链接接口固定。 |
| Den | 实现 wikilink_parser、heading_anchor、autocomplete_provider 初步接口。 | 能解析 [[Title]] 与 [[Title#Heading]]。 |
| Xie | 实现 search_service、link_service、search_controller。 | 搜索和 backlinks 流程可被 UI 调用。 |
| Gao | 实现搜索面板、反向链接面板、搜索结果模型。 | 用户可输入关键词并看到搜索结果和 backlinks。 |
| Xiang | 实现 FTS5 表、fts_query_builder、fts_indexer、link_repository、backlink_resolver。 | 保存笔记时更新索引，链接关系可查询。 |
| Wang | 编写 wikilink、search、backlinks 测试，准备 A/B/C 测试笔记。 | V1 演示数据和测试完成。 |

阶段检查：

中文关键词能搜索到笔记。

[[标题]] 能解析并支持后续跳转。

A 链接 B 时，打开 B 能看到来自 A 的反向链接。

搜索和反向链接不是假数据，V1 可独立演示。

## 阶段 4：文献记录、附件绑定与 PDF 打开

阶段目标：让 Agni 从普通笔记软件进入研究工作台形态：可创建文献、绑定 PDF、打开 PDF 并浏览。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 冻结 ReferenceDTO、AttachmentDTO、PdfPageDTO 等文献/PDF 契约。 | Week 4–5 的接口基础稳定。 |
| Den | 在 Markdown 预览侧为引用占位展示留接口。 | 不破坏当前笔记闭环。 |
| Xie | 实现 reference_service、pdf_service、reference_controller、pdf_controller、BibTeX/RIS 导入骨架。 | 可以创建文献并打开绑定 PDF。 |
| Gao | 实现文献 dock、PDF viewer、缩略图、文献详情、新建文献弹窗。 | 研究界面成形。 |
| Xiang | 实现 references/attachments 表、仓储、pdf_document、pdf_renderer。 | 文献和附件可持久化，PDF 首屏可显示。 |
| Wang | 准备样例 PDF，编写文献-PDF 绑定集成测试和手工 smoke。 | Week 4 演示材料完成。 |

阶段检查：

能新建文献记录并绑定 PDF。

重启后文献和附件关系不丢失。

能打开真实 PDF 第一页。

至少支持翻页、缩放、缩略图或页码跳转中的一种。

## 阶段 5：PDF 批注、摘录与引用闭环

阶段目标：完成研究工作流 V2：打开 PDF、选择文字、高亮/摘录、插入笔记、插入引用占位，并在重启后恢复。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 冻结 CitationDTO、BibliographyItemDTO，补全阅读到写作闭环文档。 | 批注、文献、笔记之间的数据流一致。 |
| Den | 支持摘录块和 citation token 插入，编辑器内显示引用占位。 | 笔记可接收 PDF 摘录和引用占位。 |
| Xie | 实现 citation_service、pdf_service、reference_service 串联，以及 citation_formatter。 | 选区到批注、批注到笔记、引用到文稿的业务链闭合。 |
| Gao | 实现高亮按钮、摘录到笔记按钮、插入引用按钮、引用选择对话框。 | 用户可以从 UI 点出完整流程。 |
| Xiang | 实现 annotations/citations 表、仓储、pdf_text_mapper、pdf_annotation_adapter。 | PyMuPDF 真实高亮与文字映射落地。 |
| Wang | 编写 PDF 摘录到笔记集成测试、引用格式测试、手工 smoke。 | V2 验收脚本完成。 |

阶段检查：

能打开已绑定 PDF 并定位/选择文字。

能生成真实高亮或批注。

能把摘录插入笔记并插入引用占位。

保存并重启后，批注、摘录、引用关系仍存在。

## 阶段 6：测试收口、质量检查与交付

阶段目标：不再新增大功能，只修 bug、跑测试、整理演示数据、准备答辩脚本和必要的打包 smoke。

| 负责人 | 具体任务 | 交付物 / 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Zhang | 冻结版本，整理 demo_script、集成清单和发布候选版本。 | 明确是否允许继续合并新代码，形成交付包。 |
| Den | 修编辑器、WikiLink、快捷键和跳转体验问题。 | 编辑体验稳定。 |
| Xie | 修 controllers/services 的流程缺陷、空状态和异常路径。 | 业务路径稳定。 |
| Gao | 修布局和呈现问题，统一视觉和演示观感。 | 演示时没有明显 UI 断点。 |
| Xiang | 跑完整数据层回归，检查 FTS、migration、数据库恢复。 | 数据层稳定。 |
| Wang | 整理 week6 smoke、README、示例工作区、截图和演示数据。 | 可交付文档套件完整。 |

阶段检查：

ruff check .、mypy app、pytest -q 通过。

GUI 全流程可重复演示。

仓库包含运行说明、测试命令、示例工作区、演示脚本和主要截图。

# 六、统一检查模板

每个阶段合并前后均应执行以下检查，避免代码能在个人环境运行、但无法进入主工程。

## 1. 代码检查

git status
git pull --rebase
pytest -q
ruff check .
mypy app

## 2. 分层检查

app/ui/* 不得 import sqlite3 或直接操作 repository。

app/editor/* 不得直接保存 Markdown 文件，不得直接写数据库。

app/storage/* 与 app/search/* 不得 import QWidget、MainWindow 等 UI 对象。

service 不返回 UI 对象，repository 不返回 UI 对象。

所有个人 demo 必须合入统一代码树，不能替代主工程验收。

## 3. 功能检查

每个阶段至少有一个能运行的主流程。

每个阶段至少有一个自动测试。

每个阶段至少有一份手工 smoke 文档。

每个阶段至少有一个可演示场景。

## 4. 合并检查

合并前：git status && git pull --rebase && pytest -q
合并后：python main.py --workspace ./workspace_template

# 七、Zhang 的项目管理方法

Zhang 不需要每天追问每个人写了多少行代码，而应持续检查五件事：接口是否统一、功能是否闭环、测试是否覆盖、演示是否能走通、是否破坏分层。

| 任务类型 | 负责人 | 管理重点 |
| --- | --- | --- |
| A 类：架构任务 | Zhang | DTO、bootstrap、文档、分层规则、接口冻结、code review。 |
| B 类：功能任务 | Den / Xie / Gao / Xiang | 编辑器、控制器、UI、存储、搜索、PDF 等功能模块。 |
| C 类：验证任务 | Wang 主做，Zhang 检查 | 测试文件、手工 checklist、示例工作区、演示数据。 |

# 八、可直接发送给组员的任务说明

后续 Agni 开发不再按固定日期推进，而按阶段完成度推进。每个阶段必须交付可运行代码、对应测试和手工 smoke 文档，完成标准达成后再进入下一阶段。 当前先完成阶段 1：工程骨架与启动闭环。Zhang 负责入口、bootstrap、DTO 和文档；Den 负责编辑器空壳；Xie 负责 workspace service/controller；Gao 负责主窗口和 dock 壳子；Xiang 负责数据库初始化；Wang 负责模板工作区和测试。 所有人必须在统一代码树下开发，不允许单独写 demo。UI 不碰 SQL，editor 不直接保存文件，storage 不 import UI。每次提交前先跑 pytest -q，合并后必须能通过 python main.py --workspace ./workspace_template 打开主窗口。