| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 向侨 | 时间 | 2026/5/13 | 团队项目名称 | Agni-本地优先知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 数据库结构完善，功能对齐，完成百分之八十的数据库编写和调用 未完成的内容： 部分编码实现未完成 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 设计分工与编码实现存在一定出入 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 组织内部评审，与产品对齐，及时同步信息 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 编写后端数据库代码 完成与markdown编辑器数据链接 |  |  |  |  |