| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张景轩 | 时间 | 5.5 | 团队项目名称 | Agni——本地优先的中文知识库与文献管理工具 |
| 工作总结 | 完成的内容： 明确了代码编写阶段的总体分工，进一步落实项目经理、编辑器、业务逻辑、前端界面、数据存储与测试机动等成员职责。完成了项目整体代码架构设计，确定了主入口、bootstrap、domain、controllers、services、storage、ui、tests 等主要目录与模块分层。 确定了 PyCharm + Anaconda 的开发环境方案，以及 Python、PySide6、SQLite、FTS5、PyMuPDF 等主要技术选型。完成了代码块归属划分，明确各成员长期负责的文件范围和模块边界，降低后续多人协作冲突风险。 将开发过程进一步拆分为六个阶段，明确了每个阶段的目标、门槛和验收要求。开始推进第一阶段任务，包括项目入口、环境文件、基础 DTO、主窗口空壳、数据库初始化、工作区模板与基础测试的准备。 未完成的内容： 当前主要完成了框架与详细设计层面的落地规划，具体代码实现仍处于起步阶段。第一阶段中的部分功能尚未全部完成，例如完整主窗口联动、数据库初始化闭环和工作区打开流程仍需继续实现。 各成员所负责模块之间的真实联调还未全面展开，现阶段仍以各自骨架搭建为主。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 虽然代码架构和归属已经明确，但从文档设计过渡到实际代码时，仍可能出现接口理解不一致的问题。项目初期多人并行开发，若不严格遵守模块边界，容易出现文件冲突或职责重叠。 第一阶段虽然目标相对清晰，但主窗口、编辑器、控制器和数据库初始化之间仍存在较强耦合，需要注意联调顺序。当前阶段更像“施工前搭脚手架”，可运行的功能闭环还比较有限，短期内需要尽快形成一个最小可启动版本。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 下一阶段应优先保证第一阶段验收目标达成，即项目可以启动、工作区可创建、主窗口可显示、数据库可初始化。成员应严格按照既定代码块归属推进，避免跨层直接修改造成结构混乱。 项目经理应继续承担接口冻结、代码风格统一、异常处理规范和阶段性 code review 工作，尽量把问题消灭在联调前。 在实现早期就同步编写测试与 smoke 文档，有助于后续快速定位问题并稳定推进。 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  |  |  |  |  |