| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.4.8 - 2026.4.14 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 基于需求规格说明书，完成了系统核心架构、模块划分及关键流程的概要设计，形成了设计草案。 - 就概要设计方案组织了专项技术讨论会。同时，初步建立了项目的代码管理规范为Git工作流。 未完成的内容： 概要设计文档的最终评审与确认，部分技术细节仍需敲定。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在技术讨论中，针对部分模块（如文献解析引擎、离线同步策略）的具体技术实现方案，仍存在不同意见，需进一步权衡。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 对于高复杂度模块，可考虑在详细设计阶段进行更细致的任务拆解，或评估是否需要调整初期实现范围。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 完成概要设计评审与定稿，并启动核心模块的详细设计。 根据确定的设计方案，开始搭建项目的基础开发框架。 |  |  |  |  |