| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 谢函希 | 时间 | 2026.3.25 - 2026.3.31 | 团队项目名称 | Agni-本地优先数据库与文献管理工作台 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 技术环境：已完成对系统运行环境及软件需求技术栈的详细描述与选型说明。 - 外部接口与约束定义：完成了对设计约束（如性能、安全、本地存储要求）和外部接口需求的规格说明，为系统架构设计提供了明确边界。 未完成的内容： 尚未将已完成的各部分需求规格进行系统性的整合与梳理，形成统一的需求规格说明书初稿。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 各模块需求目前相对独立，尚未整合为一个逻辑连贯、无矛盾的整体文档，可能影响后续设计开发对需求理解的一致性。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 在整合过程中，建立一份需求追踪矩阵，以确保所有功能点都有对应的技术约束和接口支持，便于查漏补缺。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 整合全部需求，完成《需求规格说明书》初稿的撰写与内部评审。 - 组织一次小组内部的需求评审会议，收集反馈并进行修改。 |  |  |  |  |